|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | | | Приложение №3  к постановлению администрации  Калачеевского муниципального района  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_ | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |
|  |  | План реализации муниципальной программы Калачеевского муниципального района "Обеспечение доступным и комфортным жильем, транспортными и коммунальными услугами населения, содействие энергосбережению на территории Калачеевского муниципального района"  на 2024 год | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  | |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Калачеевского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | | | Срок | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | | КБК | | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год, | |
|  | | |  |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | | | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1 | Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем, транспортными и коммунальными услугами населения, содействие энергосбережения на территории Калачеевского муниципального района» | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района  Сектор по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь |  | |  | | **183495,80** | |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Калачеевского муниципального района" | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь |  | |  | | **5 012,70** | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | "Обеспечение жильем молодых семей" | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия- 9 семей. | | 914 10 04 02 1 01 L4970 300 | | 5 012,70 | |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | "Развитие транспортной системы" | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь |  | |  | | **16 896,90** | |
|  | Основное мероприятие 2.1. | "Создание условий для обеспечения населения транспортным обслуживанием на территории Калачеевского муниципального района" | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь | Организация пассажирского сообщения по муниципальным маршрутам общего пользования на 2024 год | | 914 04 08 02 2 01 S9260 200 | | 16 896,90 | |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 | "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Калачеевского муниципального района" | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района  Сектор по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь |  | |  | | **155 903,20** | |
|  | Основное мероприятие 3.1. | "Развитие системы водоснабжения и водоотведения " | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь | приобретение насоса для МП «Райводснаб», перебуривание свкажин | | 914 05 05 02 3 01 S9780 400  914 05 05 02 3 01 30540 800  914 05.05 02 3 01 80100 200 | | 7 445,70  1 565,60  495,00 | |
|  | Основное мероприятие 3.7. | «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории поселений Калачеевского муниципального района» | | Сектор по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории поселений Калачеевского муниципального района | | 914 06 05 02 3 07 79820 500  914 06 05 02 3 07 89030 500 | | 5 000,00  2 616,00 | |
|  | Основное мероприятие 3.9. | «Иные межбюджетные трансферты поселениям за счет средств из вышестоящих бюджетов» | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений | | 914 04 09 02 3 09 78850 500  914 04 09 02 3 09 81600 500  914 05 02 02 3 09 79340 500  914 05 03 02 3 09 78670 500  914 04 12 02 3 09 79760 500 | | 90 067,00  25 678,80  135,00  2 315,30  17 958,00 | |
|  | ПОДПРОГРАММА 4 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь |  | |  | | **5 683,00** | |
|  | Основное мероприятие 4.1. | «Строительство модульно-блочных котельных» | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь | Подготовка к отопительному периоду 2024-2025 годов | | 914 05 02 02 4 01 S9120 200 | | 5683,00 | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |