|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | | | Приложение №4  к постановлению администрации  Калачеевского муниципального района  от «30» декабря 2021 г. №1185 | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |
|  |  | План реализации муниципальной программы Калачеевского муниципального района "Обеспечение доступным и комфортным жильем, транспортными и коммунальными услугами населения, содействие энергосбережению на территории Калачеевского муниципального района"  на 2021 год | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  | |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Калачеевского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | | | Срок | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | | КБК | | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год | |
|  | | |  |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | | | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1 | Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем, транспортными и коммунальными услугами населения, содействие энергосбережения на территории Калачеевского муниципального района» | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района  Сектор по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь |  | |  | | **20498,40** | |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Калачеевского муниципального района" | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь |  | |  | | **11 130,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | "Обеспечение жильем молодых семей" | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия 22 семьи. | | 914 10 04 02 1 01 L4970 300  914 10 04 02 1 01 84970 300 | | 11025,00  105,00 | |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | "Развитие транспортной системы" | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь |  | |  | | **1 827,60** | |
|  | Основное мероприятие 2.1. | "Создание условий для обеспечения населения транспортным обслуживанием на территории Калачеевского муниципального района" | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь | Организация пассажирского сообщения по муниципальным маршрутам общего пользования на 2021 год | | 914 04 08 02 2 02 81300 800 | | 1 827,60 | |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 | "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Калачеевского муниципального района" | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района  Сектор по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь |  | |  | | **7540,80** | |
|  | Основное мероприятие 3.1. | "Развитие системы водоснабжения и водоотведения " | | Сектор строительства транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь | Ремонт водоотведения в п. Пригородный, Приобретение насоса для МП «Райводснаб» | | 914 05 05 02 3 01 30540 800  914 05 05 02 3 01 S8100 400 | | 706,60  1224,10 | |
|  | Основное мероприятие 3.6. | «Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | | Сектор по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Калачеевского муниципального района | | | январь | | | декабрь | Закупка контейнеров для раздельного накопления ТКО | | 914 05 02 02 3 G2 Д52690 500  914 05 02 02 3 G2 52690 500 | | 0,60  5610,10 | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |